PKS1C

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feature | | | Bugfix | | |
| # | Description | Finish date | # | Description | Finish date |
| 001 | Указание автора создания и изменения документов Заявка, Реализация и Поступление лицензий | 27.10.21 | 001 | Решение проблемы с периодически прекращающейся работой регламентного задания бота Telegram | 28.10.21 |
| 002 | Уведомление по Telegram о смене исполнителя | 28.10.21 | 002 | Решение проблемы при попытке записи новой заявки | 28.10.21 |
| 003 | Автозаполнение контактных данных (e-mail и телефон) в заявке при выборе контактного лица. | 27.10.21 | 003 | При регистрации ККТ при заполненных настройках ОФД в ККТ они не меняются на указанные в 1С | 12.11.21. Баг не обнаружен. |
| 004 | Получение лицензий через телеграм-бота: текстовое и графическое (QR) представление | 20.01.22 | 004 | Не формируется файл заявления о регистрации ККТ при работе на сервере Linux | 23.11.21 |
| 004-1 | Получение лицензий по реализации | 20.01.22 | 005 | Неверный порядок работ в печатной форме почасых работ | 30.11.21 |
| 004-2 | Получение списка остатков лицензий | 20.01.22 | 006 | ФД в регистрации ККТ заполняется с пробелами | 23.12.21 |
| 005 | Вывод итоговой суммы в месячном отчете РМБ | 10.11.21 | 007 | В месячном отчете некорректно работает сортировка в клиент-серверном варианте работы | 06.12.21 |
| 006 | Создание заявки через телеграм-бота |  | 008 | В отчете «Заработано за месяц» некорректно работает сортировка в клиент-серверном варианте работы | 06.12.21 |
| 007 | Внедрить модуль Бром |  | 009 | В отчетах «Заработано сотрудником» некорректно работает сортировка в клиент-серверном варианте работы | 06.12.21 |
| 008 | Обновить форму заявления о регистрации ККТ | 19.11.21 | 010 | Изменить дату открытия заявки на момент создания | 09.12.21 |
| 009 | Переработка работы с контактными лицами | 27.11.21 | 011 | В периоде работ отображается год | 10.12.21 |
| 009-1 | В заявках в поле «Контактное лицо» возможно выбрать только контактное лицо клиента, а не любое физ. лицо | 27.11.21 | 012 | При копировании заявки копируется и автор | 22.06.22 |
| 009-2 | Отображение в карточке клиента списка контактных лиц | 27.11.21 | 013 | Убрать ограничения на размер строки в теме в регистре «Почасовые работы» | 21.12.21 |
| 010 | Установить по умолчанию приоритет «Средний» в заявках клиентов | 09.12.21 | 014 | Некорректно строится график работ сотрудника | 21.12.21 |
| 011 | Установить запрет записи заявки без указания клиента | 06.11.21 | 015 | При открытии почасовки без работ возникает ошибка «Значение не является значением объектного типа» | 22.12.21 |
| 012 | Установить запрет проведения дневного отчет с некорректно заполненным временем исполнения (начало <= конец) | 07.11.21 | 016 | При копировании работ в почасовке копируется объем работ | 25.12.21 |
| 013 | Установить отображение полуночи как ’00:00’ во времени исполнения в дневном отчете | 07.11.21 | 017 | Зависание при создании заявки в вечернее время | 11.01.22 |
| 014 | В форме списка заявок отображать номер | 09.12.21 | 018 | Некорректно работает расчет общей почасовки в дневном отчете при некорректном указании времени | 08.08.22 |
| 015 | В оповещении Telegram о заявке выводить номер заявки | 09.12.21 | 019 | Не работает замена ФН | 13.07.22 |
| 016 | В РМБ выводить список отсутствующих в работах закрытых заявок | 15.12.21 | 020 | Не предлагается добавить контакт клиенту в некоторых случаях | 20.07.22 |
| 017 | Установить начало новых работ в дневном отчете по умолчанию на текущее время, если дневной отчет текущего дня. | 10.12.21 | 021 | Не отображаются заявки по запросу в Telegram в статусах отличных от «Открыта» | 04.08.22 |
| 018 | Отображать подсказку в дневном отчете о содержимом указанной заявки | 21.12.21 | 022 | Не отображается кнопка «Печать» в почасовках у пользователей с ограниченными правами | 01.08.22 |
| 019 | Автоматическая установка планируемого времени завершения заявки при её создании в зависимости от типа заявки | 25.12.21 | 023 | Не заполняется автоматически документ закрытия ФН в перерегистрацию с заменой ФН | 19.08.22 |
| 020 | Добавить статус заявки «Ожидание действий клиента» | 10.12.21 | 024 | Исправление дублирования метода работы с JSON | 12.08.22 |
| 021 | Специальное уведомление о срочной заявке в Telegram | 21.07.22 | 025 | Нет уведомления в Telegram при срочной заявке | 10.09.22 |
| 022 | Цветовое выделение времени завершения ‘00:00’ | 14.12.21 | 026 | Некорректно определяются данные закрытого договора клиента в периодах действия данного договора | 10.09.22 |
| 023 | При копировании работы в почасовке не копировать время завершения. | 21.12.21 | 027 | Ключевые носители с неуказанной датой окончания отображаются как истекающие | 02.11.22 |
| 024 | Устанавливать признак удаленной работы в почасовке при добавлении из-заявки в зависимости от вида работ. | 24.12.21 | 028 | В некоторых случаях не появляется предупреждение о сомнительном клиенте | 05.12.22 |
| 025 | В форме списка регистра ‘РаботыПоЗаявкам’ отображать итоговый объем работ. | 24.12.21 | 029 | Некорректная работа быстрого поиска клиента в заявке | 06.12.22 |
| 026 | Отчет о стоимости работ за период | 10.01.22 | 030 | При записи клиента лица перестают отображаться контакты | 06.12.22 |
| 027 | Изменить использование справочника для контактных лиц клиента на «КонтактныеЛицаПартнеров» | 21.01.22 | 031 | Возможность установки пустого значения статуса заявки | 07.12.22 |
| 028 | Добавить поле «Комментарий» в строке почасовых работ | 05.03.22 | 032 | Отсутствие возможности печати документа «Заявка на ремонт» у соответствующей роли | 20.12.22 |
| 029 | Добавить отображение количества открытых заявок |  | 033 | Передается неверный адрес ИСМ при регистрации ККТ | 27.06.23 |
| 030 | Добавить отправку контакта при выводе заявки с указанным телефоном | 15.09.22 | 034 | Некорректно заполняется адрес АУ в форме заявления о регистрации ККТ | 17.08.23 |
| 031 | Настройка прав создания и изменения заявок (только свои и общие) | 20.07.22 |  |  |  |
| 032 | Сохранение настройки сортировки заявок на главной странице | 07.07.22 |  |  |  |
| 033 | Установка ответственного лица в заявке при добавлении работ в почасовку по данной заявке | 22.06.22 |  |  |  |
| 034 | Отображение в РМБ в отчете по закрытым заявкам без работ заявок, закрытых в указанный период | функционал уже реализован |  |  |  |
| 035 | Исправление заполнения реквизитов заявок при копировании | 21.06.22 |  |  |  |
| 036 | Удаление функционала таблицы выставленных счетов в РМБ | 22.06.22 |  |  |  |
| 037 | Отбор контактов клиента при выборе в заявке | 15.07.22 |  |  |  |
| 038 | Возможность редактирования закрытых заявок | 07.07.22 |  |  |  |
| 039 | Заполнение модели ФН по ЗН при создании | 10.09.22 |  |  |  |
| 040 | Отображение в форме почасовки контакт по заявке | 10.09.22 |  |  |  |
| 041 | Изменение метода регистрации ККТ на задания JSON | 11.08.22 |  |  |  |
| 042 | Добавление поддержки ФФД 1.2 в регистрации ККТ | 26.08.22 |  |  |  |
| 043 | Формирование XML-файла из регистрации ККТ для ЛК nalog.ru |  |  |  |  |
| 044 | Установка времени планового решения на 18:00 при установке даты вручную. | 05.09.22 |  |  |  |
| 045 | Поле поиска в подборе лицензии | 07.09.22 |  |  |  |
| 046 | Указание автора создания элементов справочника «Клиенты» | 27.09.22 |  |  |  |
| 047 | Добавление нумерации в отчетах РМБ | 13.10.22 |  |  |  |
| 048 | Быстрый поиск контактного лица по всем указанным телефонам | 14.10.22 |  |  |  |
| 049 | Исключение из быстрого поиска контактных лиц, помеченных на удаление | 14.10.22 |  |  |  |
| 050 | Отображение данных контактных лиц (телефоны, e-mail, клиенты) в формах списка и выбора | 14.10.22 |  |  |  |
| 051 | Отображение списка клиентов в карточке контрагента | 17.10.22 |  |  |  |
| 052 | Запрет проведения почасовки с незаполненным содержанием | 18.10.22 |  |  |  |
| 053 | Очистка пробелов в регистрационных данных лицензий | 06.12.22 |  |  |  |
| 054 | Принятие созданной заявки через Telegram | 08.12.22 |  |  |  |
| 055 | Добавление почасовых работ через Telegram |  |  |  |  |
| 055-1 | Ручное добавление |  |  |  |  |
| 055-2 | Добавление на основании заявки |  |  |  |  |
| 056 | Отображение создания заявки и изменение ее исполнителя в Telegram вне зависимости от статуса | 07.12.22 |  |  |  |
| 057 | Создание АРМ Специалиста |  |  |  |  |
| 058 | Адрес в карточке клиента | 28.01.23 |  |  |  |
| 059 | Разделение торговых точек клиента и организаций |  |  |  |  |
| 060 | Инвентарь клиента |  |  |  |  |
| 061 | Контроль последовательности выполнения заявок | 02.06.23 |  |  |  |
| 062 | Отчет о реализованных лицензиях | 13.06.23 |  |  |  |
| 063 | Печать заказ-наряда из заявки клиента |  |  |  |  |
| 064 | Обновление заявления о регистрации ККТ | 17.08.23 |  |  |  |
| 065 | Даты запрета редактирования для почасовок | 30.08.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |