PKS1C

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feature | | | Bugfix | | |
| # | Description | Finish date | # | Description | Finish date |
| 001 | Указание автора создания и изменения документов Заявка, Реализация и Поступление лицензий | 27.10.21 | 001 | Решение проблемы с периодически прекращающейся работой регламентного задания бота Telegram | 28.10.21 |
| 002 | Уведомление по Telegram о смене исполнителя | 28.10.21 | 002 | Решение проблемы при попытке записи новой заявки | 28.10.21 |
| 003 | Автозаполнение контактных данных (e-mail и телефон) в заявке при выборе контактного лица. | 27.10.21 | 003 | При регистрации ККТ при заполненных настройках ОФД в ККТ они не меняются на указанные в 1С | 12.11.21. Баг не обнаружен. |
| 004 | Получение лицензий через телеграм-бота: текстовое и графическое (QR) представление |  | 004 | Не формируется файл заявления о регистрации ККТ при работе на сервере Linux | 23.11.21 |
| 004-1 | Получение лицензий по реализации |  | 005 | Неверный порядок работ в печатной форме почасых работ |  |
| 004-2 | Получение списка остатков лицензий |  |  |  |  |
| 005 | Вывод итоговой суммы в месячном отчете РМБ | 10.11.21 |  |  |  |
| 006 | Создание заявки через телеграм-бота |  |  |  |  |
| 007 | Внедрить модуль Бром |  |  |  |  |
| 008 | Обновить форму заявления о регистрации ККТ | 19.11.21 |  |  |  |
| 009 | Переработка работы с контактными лицами |  |  |  |  |
| 009-1 | В заявках в поле «Контактное лицо» возможно выбрать только контактное лицо клиента, а не любое физ. лицо |  |  |  |  |
| 009-2 | Отображение в карточке клиента списка контактных лиц |  |  |  |  |
| 010 | Установить по умолчанию приоритет «Средний» в заявках клиентов |  |  |  |  |
| 011 | Установить запрет записи заявки без указания клиента |  |  |  |  |
| 012 | Установить запрет проведения дневного отчет с некорректно заполненным временем исполнения (начало <= конец) |  |  |  |  |
| 013 | Установить отображение полуночи как ’00:00’ во времени исполнения в дневном отчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |