PKS1C

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feature | | | Bugfix | | |
| # | Description | Finish date | # | Description | Finish date |
| 001 | Указание автора создания и изменения документов Заявка, Реализация и Поступление лицензий | 27.10.21 | 001 | Решение проблемы с периодически прекращающейся работой регламентного задания бота Telegram | 28.10.21 |
| 002 | Уведомление по Telegram о смене исполнителя | 28.10.21 | 002 | Решение проблемы при попытке записи новой заявки | 28.10.21 |
| 003 | Автозаполнение контактных данных (e-mail и телефон) в заявке при выборе контактного лица. | 27.10.21 | 003 | При регистрации ККТ при заполненных настройках ОФД в ККТ они не меняются на указанные в 1С | 12.11.21. Баг не обнаружен. |
| 004 | Получение лицензий через телеграм-бота: текстовое и графическое (QR) представление | 20.01.22 | 004 | Не формируется файл заявления о регистрации ККТ при работе на сервере Linux | 23.11.21 |
| 004-1 | Получение лицензий по реализации | 20.01.22 | 005 | Неверный порядок работ в печатной форме почасых работ | 30.11.21 |
| 004-2 | Получение списка остатков лицензий | 20.01.22 | 006 | ФД в регистрации ККТ заполняется с пробелами | 23.12.21 |
| 005 | Вывод итоговой суммы в месячном отчете РМБ | 10.11.21 | 007 | В месячном отчете некорректно работает сортировка в клиент-серверном варианте работы | 06.12.21 |
| 006 | Создание заявки через телеграм-бота |  | 008 | В отчете «Заработано за месяц» некорректно работает сортировка в клиент-серверном варианте работы | 06.12.21 |
| 007 | Внедрить модуль Бром |  | 009 | В отчетах «Заработано сотрудником» некорректно работает сортировка в клиент-серверном варианте работы | 06.12.21 |
| 008 | Обновить форму заявления о регистрации ККТ | 19.11.21 | 010 | Изменить дату открытия заявки на момент создания | 09.12.21 |
| 009 | Переработка работы с контактными лицами | 27.11.21 | 011 | В периоде работ отображается год | 10.12.21 |
| 009-1 | В заявках в поле «Контактное лицо» возможно выбрать только контактное лицо клиента, а не любое физ. лицо | 27.11.21 | 012 | При копировании заявки не устанавливается автор |  |
| 009-2 | Отображение в карточке клиента списка контактных лиц | 27.11.21 | 013 | Убрать ограничения на размер строки в теме в регистре «Почасовые работы» | 21.12.21 |
| 010 | Установить по умолчанию приоритет «Средний» в заявках клиентов | 09.12.21 | 014 | Некорректно строится график работ сотрудника | 21.12.21 |
| 011 | Установить запрет записи заявки без указания клиента | 06.11.21 | 015 | При открытии почасовки без работ возникает ошибка «Значение не является значением объектного типа» | 22.12.21 |
| 012 | Установить запрет проведения дневного отчет с некорректно заполненным временем исполнения (начало <= конец) | 07.11.21 | 016 | При копировании работ в почасовке копируется объем работ | 25.12.21 |
| 013 | Установить отображение полуночи как ’00:00’ во времени исполнения в дневном отчете | 07.11.21 | 017 | Зависание при создании заявки в вечернее время | 11.01.22 |
| 014 | В форме списка заявок отображать номер | 09.12.21 |  |  |  |
| 015 | В оповещении Telegram о заявке выводить номер заявки | 09.12.21 |  |  |  |
| 016 | В РМБ выводить список отсутствующих в работах закрытых заявок | 15.12.21 |  |  |  |
| 017 | Установить начало новых работ в дневном отчете по умолчанию на текущее время, если дневной отчет текущего дня. | 10.12.21 |  |  |  |
| 018 | Отображать подсказку в дневном отчете о содержимом указанной заявки | 21.12.21 |  |  |  |
| 019 | Автоматическая установка планируемого времени завершения заявки при её создании в зависимости от типа заявки | 25.12.21 |  |  |  |
| 020 | Добавить статус заявки «Ожидание действий клиента» | 10.12.21 |  |  |  |
| 021 | Специальное уведомление о срочной заявке в Telegram |  |  |  |  |
| 022 | Цветовое выделение времени завершения ‘00:00’ | 14.12.21 |  |  |  |
| 023 | При копировании работы в почасовке не копировать время завершения. | 21.12.21 |  |  |  |
| 024 | Устанавливать признак удаленной работы в почасовке при добавлении из-заявки в зависимости от вида работ. | 24.12.21 |  |  |  |
| 025 | В форме списка регистра ‘РаботыПоЗаявкам’ отображать итоговый объем работ. | 24.12.21 |  |  |  |
| 026 | Отчет о стоимости работ за период | 10.01.22 |  |  |  |
| 027 | Изменить использование справочника для контактных лиц клиента на «КонтактныеЛицаПартнеров» |  |  |  |  |
| 028 | Добавить поле «Комментарий» в строке почасовых работ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |